Приложение №2

к постановлению

от\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

Таблица 12

“Реализация проектов по современному облику сельских территорий Муниципального района”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта и численность участвующих в общественном обсуждении проектов | Един.  измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы | | | | | |
|  |  | тыс. руб. |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1.** | **Комплексное развитие Никольской сельской агломерации Никольского муниципального района Вологодской области (5068 чел.)** | **тыс. руб.** | **236 239,9** |  |  |  |  | **236 239,9** |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Березка» г. Никольск, ул.25 Октября,16 | тыс. руб. | 15 000,0 |  |  |  |  | 15 000,0 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Родничок» г. Никольск, ул. Советская, 100 | тыс. руб. | 15 420,5 |  |  |  |  | 15 420,5 |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат для обучающих с ограниченными возможностями здоровья г. Никольска», г. Никольск, ул. Кузнецова, д.16 | тыс. руб. | 30 000,0 |  |  |  |  | 30 000,0 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Никольская детская юношеская спортивная школа» г. Никольск, ул. Кузнецова, д.51 | тыс. руб. | 22 000,0 |  |  |  |  | 22 000,0 |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Никольская детская школа искусств» г. Никольск, ул. 25 Октября,1 | тыс. руб. | 29 301,4 |  |  |  |  | 29 301,4 |  |
| 1.6 | Реконструкция центрального спортивного стадиона г. Никольска, ул. Кузнецова, 47А | тыс. руб. | 74 018,0 |  |  |  |  | 74 018,0 |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Химия» г. Никольск, ул. Заводская,37 | тыс. руб. | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт очистных сооружений по ул. Восточной города Никольска | тыс. руб. | 7 000,0 |  |  |  |  | 7 000,0 |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт очистных сооружений по ул. Производственная города Никольска | тыс. руб. | 7 000,0 |  |  |  |  | 7 000,0 |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт очистных сооружений по ул. Энергетиков города Никольска | тыс. руб. | 7 000,0 |  |  |  |  | 7 000,0 |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт сетей от котельной «Мелиорация» | тыс. руб. | 5 000,0 |  |  |  |  | 9 000,0 |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной «Мелентьевская» | тыс. руб. | 15 500,0 |  |  |  |  | 15 500,0 |  |
| **2.** | **Комплексное развитие Завражского сельского поселения** | **тыс. руб.** | **19 024,5** | **19 024,5** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Комплексное развитие поселок Дуниловский Завражского сельского поселения (408 чел.)** | **тыс. руб.** | **19 024,5** | **19 024,5** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт здания школы МБОУ «Дуниловская ООШ» пос. Дуниловский, ул. Садовая,15 Завражского сельского поселения | тыс. руб. | 6 812,5 | 6 812,5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт здания школы МБОУ «Дуниловская ООШ» (группа детского сада) пос. Дуниловский, пер. Черемуховый,1 Завражского сельского поселения | тыс. руб. | 5 797,7 | 5 797,7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт здания МБУК «Дуниловский Дом культуры», в здании находиться библиотека пос. Дуниловский, ул. Центральная,1Б Завражского сельского поселения | тыс. руб. | 6 414,3 | 6 414,3 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Комплексное развитие Кемского сельского поселения** | **тыс. руб.** | **61 550,8** |  |  |  |  | **61 550,8** |  |
| **3.1.** | **Комплексное развитие поселок Борок Кемского сельского поселения (609 чел.)** | **тыс. руб.** | **61 550,8** |  |  |  |  | **61 550,8** |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт МБОУ «Борковской СОШ» пос. Борок, ул. Набережная,20 Кемского сельского поселения | тыс. руб. | 30 000,0 |  |  |  |  | 30 000,0 |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Борковской детский сад «Голубок» пос. Борок, ул. Набережная,23 Кемского сельского поселения | тыс. руб. | 7 000,0 |  |  |  |  | 7 000,0 |  |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт здания МБУК «Борковской Дом культуры» в пос. Борок, ул. Советская,18 Кемского сельского поселения | тыс. руб. | 9 000,0 |  |  |  |  | 9 000,0 |  |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей пос. Борок Кемского сельского поселения | тыс. руб. | 15 550,8 |  |  |  |  | 15 550,8 |  |
| **4.** | **Комплексное развитие сельского поселения Краснополянское** | **тыс. руб.** | **99 738,2** |  |  | **14 738,2** |  | **85 000,0** |  |
| **4.1.** | **Комплексное развитие деревни Абатурово, деревни Ирданово сельского поселения Краснополянское Никольского муниципального района Вологодской области (342 чел.)** | **тыс. руб.** | **14 738,2** |  |  | **14 738,2** |  |  |  |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» д. Абатурово,61 сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 3 560,0 |  |  | 3 560,0 |  |  |  |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУК «Кожаевский Дом культуры» Ирдановский филиал д. Абатурово, 64А сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 1 245,6 |  |  | 1 245,6 |  |  |  |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт открытого плоскостного спортивного сооружения МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» в д.Абатурово,64Б сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 2 944,8 |  |  | 2 944,8 |  |  |  |
| 4.1.4. | Приобретение автобуса малого класса Газель «Next» для обеспечения функционирования МБУК «Кожаевский Дом культуры» Ирдановский филиал д.Абатурово сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 3 552,1 |  |  | 3 552,2 |  |  |  |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» д. Ирданово,35 сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 3 435,6 |  |  | 3 435,6 |  |  |  |
| **4.2** | **Комплексное развитие деревни Кожаево сельского поселения Краснополянское (310 чел.)** | **тыс. руб.** | **85 000,0** |  |  |  |  | **85 000,0** |  |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Кожаевская ООШ» в д. Кожаево, ул. Школьная,1 сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 25 000,0 |  |  |  |  | 25 000,0 |  |
| 4.2.2 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» в д. Кожаево, ул. Школьная,4 сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 25 000,0 |  |  |  |  | 25 000,0 |  |
| 4.2.3 | Капитальный ремонт здания МБУК «Кожаевский Дом культуры» в д. Кожаево, ул. Школьная,1 сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 13 000,0 |  |  |  |  | 13 000,0 |  |
| 4.2.4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Кожаево сельского поселения Краснополянского | тыс. руб. | 10 000,0 |  |  |  |  | 10 000,0 |  |
| 4.2.5 | Капитальный ремонт плоскостного, открытого спортивного сооружения МБУК «Кожаевский дом культуры» д. Кожаево, ул. Новая,15 | тыс. руб. | 12 000,0 |  |  |  |  | 12 000,0 |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальному району** | **тыс. руб.** | **416 553,4** | **19 024,5** |  | **14 738,2** |  | **382 790,7** |  |