Приложение №7

Таблица 14

«Реализация мероприятий направления «Современный облик сельских территорий» по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства на территории Муниципального района”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | |
|  |  |  |  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Строительство (реконструкция) локальных сетей водоснабжения - всего** | **тыс. руб.** | **44 000,0** |  |  |  | **27 000,0** | **10 000,0** | **7000** |
| *1.1* | Капитальный ремонт водопроводных сетей пос. Борок Кемского сельского поселения | тыс. руб. | 15 000,0 |  |  |  | 15 000,0 |  |  |
| *1.2* | Реконструкция водопроводных сетей в д. Пермас сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 7 000,0 |  |  |  |  |  | 7000 |
| *1.3* | Реконструкция водопроводных сетей д. Кожаево сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 10 000,0 |  |  |  |  | 10 000,0 |  |
| *1.4* | Строительство водопроводных сетей в пос. Левобережный сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| *1.5* | Реконструкция водопроводных сетей в д. Осиново сельского поселения Краснополянское | тыс. руб. | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
| **2.** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства** | тыс. руб. | **76 000,0** |  |  | **27 000,0** | **49 000,0** |  |  |
| *2.2* | Строительство блочно-модульной котельной «Мелиорация» г. Никольск | тыс. руб. | 12 000,0 |  |  |  | 16 000,0 |  |  |
| *2.3* | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Химия» г. Никольск | тыс. руб. | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |  |
| *2.4* | Капитальный ремонт очистных сооружений по ул. Восточной | тыс. руб. | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |  |
| *2.5* | Реконструкция сетей канализации по ул. Восточной | тыс. руб. | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  |  |
| *2.6* | Строительство тепловой сети по ул. Восточной | тыс. руб. | 15 000,0 |  |  |  | 15 000,0 |  |  |
| *2.7* | Капитальный ремонт сетей от котельной «Мелиорация» | тыс. руб. | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
| *2.8* | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной «Мелентьевская» | тыс. руб. | 15 000,0 |  |  | 15 000,0 |  |  |  |
| *2.9* | Строительство блочно-модульной котельной пос. Борок Кемского сельского поселения | тыс. руб. | 6 000,0 |  |  |  | 6 000,0 |  |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальному району** | **тыс. руб.** | **120 000,0** |  |  | **27 000,0** | **76 000,0** | **10 000,0** | **7 000,0** |