АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.08.2022 года		                                                                                    №  405-р

г. Никольск

Об изменении существенных условий контракта от 19.05.2022 №9 на капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №2 «Березка» по адресу г. Никольск ул. 25 Октября д. 18 Никольского района Вологодской области

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 12.1 контракта от 19.05.2022 №9 на капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №2 «Березка» по адресу г. Никольск ул. 25 Октября д. 18 Никольского района Вологодской области» (далее – контракт), на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» об изменении сроков начала и окончания выполнения работ по этапу 2, сроков исполнения контракта в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения,

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия контракта от 19.05.2022 №9 на капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №2 «Березка» по адресу г. Никольск ул. 25 Октября д. 18 Никольского района Вологодской области, заключенного между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеобразовательного вида №2 «Березка» и обществом с ограниченной ответственностью «Меридиан».

2. Установить:

сроки выполнения работ по этапу 2: с 01.09.2022 по 15.11.2022;

срок исполнения контракта: по 27.12.2022;

сроки отдельных этапов выполнения работ: этап 1 по 09.09.2022, этап 2 по 27.12.2022.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания бюджетных учреждений», заказчику осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменениями существенных условий контракта.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя, начальника управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района Мишенева Д.Н.

Руководитель администрации

Никольского муниципального  района                                                                       А.Н. Баданина