АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022 года		                                                                                                       № 735

г. Никольск

| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 29.03.2018 № 278 |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014 года № 831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области», администрация Никольского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Формирование современной  городской среды на территории  Никольского муниципального района на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 29.03.2018 № 278 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Целевые показатели программы» таблицы паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

«

| Целевые показатели программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий города Никольска. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Никольска. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Никольска). 4. Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Никольска. 5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Никольска. 6. Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций. 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске. 8. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды |
| --- | --- |

1.2. Строку «Объемы финансового обеспечения программы» таблицы паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

«

| Объемы финансового обеспечения программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 11877,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1219,9 тыс. рублей 2019 год – 1800,0 тыс. рублей 2020 год – 1525,1 тыс. рублей 2021 год – 1760,7 тыс. рублей 2022 год – 1792,2 тыс. рублей 2023 год – 1819,6 тыс. рублей 2024 год – 1959,9 тыс. рублей За счет средств федерального бюджета 7295,66 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 702,76 тыс. рублей 2019 год – 1223,1 тыс. рублей 2020 год – 920,5 тыс. рублей 2021 год – 1069,8 тыс. рублей 2022 год – 1075,2 тыс. рублей 2023 год – 1091,5 тыс. рублей 2024 год – 1212,8 тыс. рублей За счет средств областного бюджета 3451,34 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 406,24 тыс. рублей 2019 год – 413,3 тыс. рублей 2020 год – 466,0 тыс. рублей 2021 год – 530,8 тыс. рублей 2022 год – 537,8 тыс. рублей 2023 год – 546,1 тыс. рублей 2024 год – 551,1 тыс. рублей За счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 1130,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 110,9 тыс. рублей 2019 год – 163,6 тыс. рублей 2020 год – 138,6 тыс. рублей 2021 год – 160,1 тыс. рублей 2022 год – 179,2 тыс. рублей 2023 год – 182,0 тыс. рублей 2024 год – 196,0 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2024 годов, будут уточнены с учетом изменений ассигнований бюджетов всех уровней. |
| --- | --- |

»

1.3. Строку «Ожидаемые результаты программы» таблицы паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

«

| Ожидаемые результаты программы | За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий города Никольска к 2024 году до 6 единиц. 2. Увеличение общего уровня благоустройства дворовых территорий города Никольска от общего количества дворовых территорий до 5,5 % к 2024 году. 3. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Никольска) на 3,91%. 4. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города Никольска к 2024 году до 3 единиц. 5. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Никольска от общего количества общественных территорий до 50% к 2024 году. 6. Увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций до 3 единиц к 2024 году. 7. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске до 30% к 2024 году. 8. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды не менее 90% от общего объема. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы на 2018 - 2024 годы подлежат определению после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Никольска и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 - 2024 годах. |
| --- | --- |

»

1.4. Раздел 2 «Цели, задачи целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«2. Цели, задачи целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы.

Исходя из стратегических приоритетов целью настоящей муниципальной программы является поэтапное благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в городе Никольске на основании инициатив граждан.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Никольска;

2) повышение уровня благоустройства общественных территорий города Никольска;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий города Никольска.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий города Никольска с 3 единиц в 2017 году до 6 единиц к 2024 году;

- увеличение общего уровня благоустройства дворовых территорий города Никольска от общего количества дворовых территорий с 2,7 % в 2017 году до 5,5 % к 2024 году;

- увеличение охвата населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Никольска на 3,91 % к 2024 году;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий города Никольска до 3 единиц к 2024 году;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Никольска до 50 % к 2024 году;

- реализация трех проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций к 2024 году;

- увеличение доли  граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске до 30% к 2024 году;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды не менее 90% от общего объема.

Сведения о целевых показателях программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в приложении №2 к муниципальной программе.»

1.5. Раздел 3 «Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств муниципального образования» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 11877,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 7295,66 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 702,76 тыс. рублей

2019 год – 1223,1 тыс. рублей

2020 год – 920,5 тыс. рублей

2021 год – 1069,8 тыс. рублей

2022 год – 1075,2 тыс. рублей

2023 год – 1091,5 тыс. рублей

2024 год – 1212,8 тыс. рублей

За счет средств областного бюджета 3451,34 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 406,24 тыс. рублей

2019 год – 413,3 тыс. рублей

2020 год – 466,0 тыс. рублей

2021 год – 530,8 тыс. рублей

2022 год – 537,8 тыс. рублей

2023 год – 546,1 тыс. рублей

2024 год – 551,1 тыс. рублей

За счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов  поселений 1130,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 110,9 тыс. рублей

2019 год – 163,6 тыс. рублей

2020 год – 138,6 тыс. рублей

2021 год – 160,1 тыс. рублей

2022 год – 179,2 тыс. рублей

2023 год – 182,0 тыс. рублей

2024 год – 196,0 тыс. рублей

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.»

1.6. Раздел 5 «Общая характеристика мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий города Никольска.

Цель мероприятия – создание современной городской среды дворовых территорий на основании инициатив заинтересованных граждан.

# В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрен минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (представлен в приложении № 4). Минимальный перечень определен Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (с изменениями на 16 декабря 2017 года) и включает в себя:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий финансируется из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт и (или) устройство тротуаров;

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

-ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных

площадок;

-организация площадок для установки мусоросборников;

-озеленение.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (условие распространяется на дворовые территории, включенные в программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106).

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовку дворовой территории к началу работ (уборка мусора);

- озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта;

- снятие старого оборудования, установка скамеек, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства.

Показатель доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий выражается в отношении количества многоквартирных домов, жители которых приняли участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 1 % от общего количества многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с муниципальной программой.

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации Никольского муниципального района № 499 от 21.06.2018 года «О реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018 – 2022 годы», наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий (приложение 7 и 8), подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Никольск, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией созданной при администрации муниципального образования город Никольск.

Так же общественная комиссия наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссии межведомственной комиссией созданной при администрации Никольского муниципального района.

В случае отсутствия земельного участка образованного для размещения многоквартирных домов планируемых к благоустройству в текущем году, до момента выполнения мероприятий по благоустройству структурным подразделением администрации муниципального образования город Никольск проводится работа по образованию данных земельных участков на которых расположены планируемые к благоустройству в текущем году многоквартирные дома.

По итогам предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу на 2018 год выбрана – дворовая территория по улице Маршала Конева между домами 135 и 133, расположенная на территории муниципального образования город Никольск.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

Мероприятие 1.1 Благоустройство дворовой территории по улице Маршала Конева между домами 135 и 133, расположенной на территории муниципального образования город Никольск.

Виды работ:

- асфальтирование дворового проезда;

- установка малых форм.

Мероприятие 1.2 Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству  дворовых территорий города Никольска.

- Мероприятие 1.3 Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории города Никольска:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий города Никольска, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018–2024 годы», утвержденным постановлением администрации Никольского района;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018 –2024 годы» согласно приложению к настоящей программе.

- Мероприятие 1.4 Проведение конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска.

- Мероприятие 1.5 Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска в указанные сроки.

- Мероприятие 1.6 Привлечение заинтересованных граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска.

- Заявок на участие в отборе дворовых территорий на 2019 год не поступило.

Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий города Никольска.

Цель мероприятия – создание современной городской среды общественной территорий на основании инициатив граждан.

В рамках осуществления данного мероприятия в качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера.

- Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2024 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. По итогам общественного обсуждения на 2018 г., 2019 г. и 2020 г. выбран – городской парк, расположенный на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской.

- Мероприятие 2.1 Благоустройство территории общего пользования – городской парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской.

Виды работ:

- устройство скамеек;

- ремонт существующего ограждения танцевальной площадки;

- ремонт бордюрного камня у памятника И.С. Коневу;

- ремонт памятника И.С. Конева.

Мероприятие 2.2 Разработка проектно – сметной документации на выполнение  работ по благоустройству территории общего пользования города Никольска.

- Мероприятие 2.3 Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территории города Никольска:

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень общественных территорий города Никольска, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации Никольского района;

- подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018 –2024 годы» согласно приложению к настоящей программе.

- Мероприятие 2.4 Проведение конкурса на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города Никольска.

- Мероприятие 2.5 Контроль за выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования города Никольска в указанные сроки.

- В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривается:

- Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

- Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования город Никольск;

- Мероприятие 1.2. Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска;

- Мероприятие 1.3. Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Никольска:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий города Никольска, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018–2024 годы», утвержденным постановлением администрации Никольского района;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018 –2024 годы» согласно приложению к настоящей программе.

- Мероприятие 1.4. Проведение конкурса на право выполнения работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска;

- Мероприятие 1.5. Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска в указанные сроки;

- Мероприятие 1.6. Привлечение заинтересованных граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска.

- Мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

- Мероприятие 2.1. Благоустройство территории общего пользования – городской парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской (II этап);

- Виды работ:

- - укладка декоративной плитки (брусчатки).

- Мероприятие 2.2. Благоустройство территории общего пользования – городской парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской (III этап).

- Виды работ:

- - обустройство освещения

- - укладка декоративной плитки (брусчатки).

Мероприятие 2.3.  Благоустройство территории общего пользования – городской парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской (IV этап).

- Виды работ:

- устройство ограждения городского парка;

- - укладка декоративной плитки (брусчатки).

Мероприятие 2.4.  Благоустройство территории общего пользования – детский парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской.

- Виды работ:

- - установка спортивно-игрового оборудования;

- - укладка декоративной плитки (брусчатки).

Мероприятие 2.5.  Благоустройство территории общего пользования – детский парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской – II этап.

- Виды работ:

- - установка спортивно-игрового оборудования;

- - устройство покрытия из резиновой крошки;

- - укладка декоративной плитки (брусчатки).

- Мероприятие 2.6. Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования города Никольска;

- Мероприятие 2.7. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования города Никольска:

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень общественных территорий города Никольска, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации Никольского района;

- подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018 –2024 годы» согласно приложению к настоящей программе.

- Мероприятие 2.8. Проведение конкурса на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города Никольска;

Мероприятие 2.9. Контроль за выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования города Никольска в указанные сроки.»

1.7. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского муниципального района от 30.11.2021 г. № 1083 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 29.03.2018 г. № 278»

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Никольского муниципального  района                                                            А.Н. Баданина

Приложение 1 к постановлению администрации

Никольского муниципального района № 735 от 08.08.2022 года

"Приложение 1 к муниципальной программе"

- СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя результативности субсидии | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год* | 2018 год* | 2019 год* | 2020 год* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* | 2024 год* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий города Никольска | ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Никольска | % | 2,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 5,5 |
| 3 | Целевой показатель 3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Никольска) | % | 1,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 1,36 |
| 4 | Целевой показатель 4 Количество благоустроенных общественных территорий города Никольска | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Целевой показатель 5 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Никольска | % | 0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 50 |
| 6 | Целевой показатель 6 Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Целевой показатель 7 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске | % | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 8 | Целевой показатель 8 Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

- * Значения целевых показателей (индикаторов) программы будут уточняться

Приложение 2 к постановлению администрации

Никольского муниципального района № 735 от 08.08. 2022 года

"Приложение 2 к муниципальной программе"

- СВЕДЕНИЯ

- о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей к муниципальной программе

| № п/п | Наименование цели и задач, целевых показателей | Ед. изм | Определение целевого показателя <*> | Времен. характе-ристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показателя, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий города Никольска | ед. | характеризует увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | отчетный год | Кбдт = Кбдтоп, где Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий города Никольска | Базовый показатель 1 Кбдтоп – количество благоустроенных дворовых территорий города Никольска за отчетный период | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | дворовые территории города Никольска, ед. | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплека |
| 2 | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Никольска | % | характеризует увеличение уровня благоустроенных дворовых территорий | отчетный год | Дбдт=Кбдтоп/Kокдт *100%, где Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Никольска | Базовый показатель 1 Кбдтоп – количество благоустроенных дворовых территорий города Никольска за отчетный период | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | дворовые территории города Никольска, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 Kокдт – общее количество дворовых территорий города Никольска | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | дворовые территории города Никольска, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса |
| 3 | Целевой показатель 3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Никольска) | % | характеризует численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | отчетный год | Днпжфбдт= Чнгпжфбдтоп / Чочн *100%, где Днпжфбдт - численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | Базовый показатель 1 Чнгпжфбдтоп – численность населения города Никольска, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | охват населения города Никольск, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 Чочн - общая численность населения города Никольска | 1 – ТОФС государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат) | охват населения города Никольска, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
| 4 | Целевой показатель 4 Количество благоустроенных общественных территорий города Никольска | ед. | характеризует увеличение количества благоустроенных общественных территорий | отчетный год | Кбот = Кботоп | Базовый показатель 1 Кботоп – количество благоустроенных общественных территорий города Никольска за отчетный период | 4 -предоставляется муниципальным образованием город Никольск | территории общего пользования города Никольска, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
| 5 | Целевой показатель 5 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Никольска | % | характеризует увеличение уровня благоустроенных общественных территорий | отчетный год | Дботоктт = Кботоп / Кокот *100%, где Дботоктт– доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | Базовый показатель 1 Кботоп – количество благоустроенных общественных территорий города Никольска за отчетный период | 4 -предоставляется муниципальным образованием город Никольск | территории общего пользования города Никольска, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 Кокот – общее количество общественных территорий города Никольска | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | территории общего пользования города Никольска, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
| 6 | Целевой показатель 6 Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | Характеризует количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | отчетный год | Кпбо =Кпбо | Кпбо - количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных лиц | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | территории общего пользования города Никольска, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
| 7 | Целевой показатель 7 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске | % | Характеризует отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | отчетный год | Dn = Ny / N x 100% | Базовый показатель 1 Ny - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел. | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | граждане города Никольска, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 N - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел. | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | граждане города Никольска, ед | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
| 8 | Целевой показатель 8 Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | Характеризует отношение | отчетный год | DРП ФКГС = (VРП ФКГС / VФКГС) x 100 | Базовый показатель 1 VРП ФКГС - объем закупленного оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, нарастающим итогом, млн руб. | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | оборудование, имеющее российское происхождение | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 VФКГС - общий объем закупленного оборудования, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, за отчетный период, млн руб. | 4 - предоставляется муниципальным образованием город Никольск | оборудование, имеющее российское происхождение | 1- сплошное наблюдение | отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно – хозяйственного комплекса |
| <*> Значения целевых показателей в 2018 - 2024 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий расположенных на территории муниципального образования город Никольск и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 - 2024годах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к постановлению администрации

Никольского муниципального района № 735 от 08.08.2022 года

"Приложение 3 к муниципальной программе"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы за счет средств районного бюджета

| Статус | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Целевой показатель из перечня показателей подпрограммы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018 - 2024 годы» |  | Всего по муниципальной программе | Всего, в том числе | 1219,90 | 1800,0 | 1525,1 | 1760,7 | 1792,2 | 1819,6 | 1959,9 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 702,76 | 1223,1 | 920,5 | 1069,8 | 1075,2 | 1091,5 | 1212,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 406,24 | 413,3 | 466,0 | 530,8 | 537,8 | 546,1 | 551,1 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 110,90 | 163,6 | 138,6 | 160,1 | 179,2 | 182,0 | 196,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 1219,90 | 1800,0 | 1525,1 | 1760,7 | 1792,2 | 1819,6 | 1959,9 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 702,76 | 1223,1 | 920,5 | 1069,8 | 1075,2 | 1091,5 | 1212,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 406,24 | 413,3 | 466,0 | 530,8 | 537,8 | 546,1 | 551,1 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 110,90 | 163,6 | 138,6 | 160,1 | 179,2 | 182,0 | 196,0 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий города Никольска |  |  | Всего по основному мероприятию: | Всего, в том числе | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 126,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 73,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовой территории по улице Маршала Конева между домами 135 и 133, расположенной на территории муниципального образования город Никольск | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий к численности населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | Всего, в том числе | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 126,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 73,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.2 Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территории города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.3 Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.4 Проведение конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.5 Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска в указанные сроки | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.6 Привлечение заинтересованных граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий города Никольска |  |  | Всего по основному мероприятию: | Всего, в том числе | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 576,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 332,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.1. Благоустройство территории общего пользования – городской парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск | увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования к общему количеству общественных территорий | Всего, в том числе | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 576,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 332,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.2 Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.3 Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.4 Проведение конкурса на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.5 Контроль за выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования города Никольска в указанные сроки | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  | Всего по основному мероприятию: | Всего, в том числе | 0,00 | 1800,0 | 1525,1 | 1760,7 | 1792,2 | 1819,6 | 1959,9 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 1223,1 | 920,5 | 1069,8 | 1075,2 | 1091,5 | 1212,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 413,3 | 466,0 | 530,8 | 537,8 | 546,1 | 551,1 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 163,6 | 138,6 | 160,1 | 179,2 | 182,0 | 196,0 |
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 1800,0 | 1525,1 | 1760,7 | 1792,2 | 1819,6 | 1959,9 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 1223,1 | 920,5 | 1069,8 | 1075,2 | 1091,5 | 1212,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 413,3 | 466,0 | 530,8 | 537,8 | 546,1 | 551,1 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 163,6 | 138,6 | 160,1 | 179,2 | 182,0 | 196,0 |
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования город Никольск |  | Всего по мероприятию: | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий к численности населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Мероприятие 1.2 Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территории города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий к численности населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями Всего по мероприятию: | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Мероприятие 1.3 Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий к численности населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями Всего по мероприятию: Всего по мероприятию: | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.4 Проведение конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.5 Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска в указанные сроки | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.6 Привлечение заинтересованных граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего, в том числе | 0,00 | 1800,0 | 1525,1 | 1760,7 | 1792,2 | 1819,6 | 1959,6 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 1223,1 | 920,5 | 1069,8 | 1075,2 | 1091,5 | 1212,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 413,3 | 466,0 | 530,8 | 537,8 | 546,1 | 551,1 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 163,6 | 138,6 | 160,1 | 179,2 | 182,0 | 196,0 |
|  | Мероприятие 2.1. Благоустройство территории общего пользования – городской парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской (II этап) | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 1800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 1223,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 413,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 163,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Мероприятие 2.2. Благоустройство территории общего пользования – городской парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской (III этап) | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск | Всего по мероприятию: | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 1525,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 920,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 466,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 138,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.3. Благоустройство территории общего пользования – городской парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской (IVэтап) | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1322,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.4. Благоустройство территории общего пользования – детский парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.5. Благоустройство территории общего пользования – детский парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской (II этап) | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792,2 | 1819,6 | 1959,9 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075,2 | 1091,5 | 1212,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,8 | 546,1 | 551,1 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,2 | 182,0 | 196,0 |
|  | Мероприятие 2.6. Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.7. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). Соисполнитель – Муниципальное образование город Никольск |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.8. Проведение конкурса на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города Никольска | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.9. Контроль за выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования города Никольска в указанные сроки | Ответственный исполнитель - администрация Никольского муниципального района (отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района). |  | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к постановлению администрации

Никольского муниципального района № 735 от 08.08.2022 года

"Приложение 4 к муниципальной программе"

- ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА (справочная)

привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета,

бюджетов поселений района, организаций на реализацию целей муниципальной программы

| - Источник финансового обеспечения | - Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Всего, в том числе | - 1219,90 | - 1800,0 | - 1525,1 | - 1760,7 | - 1792,2 | - 1819,6 | - 1959,9 |
| - Федеральный бюджет | - 702,76 | - 1223,1 | - 920,5 | - 1069,8 | - 1075,2 | - 1091,5 | - 1212,8 |
| - Областной бюджет | - 406,24 | - 413,3 | - 466,0 | - 530,8 | - 537,8 | - 546,1 | - 551,1 |
| - Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - 110,90 | - 163,6 | - 138,6 | - 160,1 | - 179,2 | - 182,0 | - 196,0 |
| - Организации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |