

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017 года № 827

г. Никольск

О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области, утверждённым постановлением администрации Никольского муниципального района от 06 августа 2014 года № 831, статьей 33 Устава Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016 – 2020 годы»» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016 – 2020 годы», утверждённой постановлением, (далее – программа):

**-** Строку «Объемы финансового обеспечения программы» паспорта программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 107 373,95 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 22 061,68 тыс. рублей  2017 год – 23 203,53 тыс. рублей  2018 год – 20 914,81 тыс. рублей  2019 год – 20 757,77 тыс. рублей  2020 год – 20 757,77 тыс. рублей  За счет средств Дорожного фонда области 52 244,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 10 989,10 тыс. рублей  2017 год – 11 481,60 тыс. рублей  2018 год – 10 851,20 тыс. рублей  2019 год – 9 461,20 тыс. рублей  2020 год – 9 461,20 тыс. рублей  За счет средств районного бюджета 54 630,21 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 10 639,98 тыс. рублей  2017 год – 11 634,23 тыс. рублей  2018 год – 9 954,00 тыс. рублей  2019 год – 11 201,00 тыс. рублей  2020 год – 11 201,00 тыс. рублей  За счет средств бюджетов поселений 499,44 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 111,00 тыс. рублей  2017 год – 87,70 тыс. рублей  2018 год – 109,61 тыс. рублей  2019 год – 95,57 тыс. рублей  2020 год – 95,57 тыс. рублей  Прочие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2016 год составляют 321,60 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены с учетом изменений ассигнований бюджетов всех уровней.  Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов определяются соответствующими решениями Советов муниципальных образований). |

**-** Раздел III паспорта программы изложить в новой редакции:

«**III. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования.**

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 54 630,21 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 10 639,98 тыс. рублей;

2017 год – 11 634,23 тыс. рублей;

2018 год – 9 954,00 тыс. рублей;

2019 год – 11 201,00 тыс. рублей;

2020 год – 11 201,00 тыс. рублей;

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе»;

**-** Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению,

- Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению,

2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу:

- постановление № 195 от 11.04.2016 «О внесении изменений в Приложение 2 к постановлению администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922»

- постановление № 291 от 13.05.2016 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 за исключением абз.4,5 п.п.1.1.»

- постановление № 412 от 21.06.2016 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»»»

- постановление № 508 от 18.07.2016 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.06.2016 года № 412»

- постановление № 564 от 12.08.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»»

- постановление № 565 от 12.08.2016 «Об утверждении Плана реализации муниципальной Программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016 – 2020 годы» на 2017 год»

- постановление № 953 от 14.12.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»»

- постановление № 262 от 28.02.2017 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»»

- постановление № 490 от 12.05.2017 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»»

- постановление № 683 от 04.07.2017 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»»

1. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального района.

Временно исполняющий полномочия

руководителя администрации района В.М. Корепин

Приложение 3

к постановлению «Приложение 2

к постановлению администрации

Никольского муниципального района

от 21.12.2015 года № 922

**П Л А Н**

**реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района**

**на период 2016 – 2020 годы» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события | | | | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольного события) | краткое описание результата *(исходя из цели мероприятия)* | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе | | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | средства из бюджетов поселений |
| всего в т.ч. | на экспертизу сметной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годов» | Администрация Никольского района, Администрации поселений | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | 23203,532 | 11634,229 | 40,120 | 0,000 | 11481,600 | 0,000 | 87,703 |
| 1. Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  | 16,340 | 4772,050 | 3470,359 | 40,120 | 0,000 | 1301,691 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. Ремонт подъезда к д. Криводеево Никольского района Вологодской области | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 0,300 | 303,540 | 6,540 | 3,540 | 0,000 | 297,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. Ремонт дороги по ул. Полевая в д. Мелентьево Краснополянское сельское поселение Никольского района Вологодской области | Администрация Никольского района | июль | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км | 1,240 | 1011,800 | 21,800 | 11,800 | 0,000 | 990,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. Ремонт дорог по ул. Молодежная, ул. Полевая, пер. Крюково, пер. Залужа в д. Осиново Никольского района Вологодской области | Администрация Никольского района | июнь | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 1,000 | 487,620 | 472,929 | 5,900 | 0,000 | 14,6908 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. Ремонт дорог в Родюкино Никольского района Вологодской области | Администрация Никольского района | июль | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 1,000 | 505,900 | 505,900 | 5,900 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. Автомобильная дорога Верховино - Макровский в Никольском районе Вологодской области | Администрация Никольского района | июль | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 5,000 | 1011,800 | 1011,800 | 11,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. Автомобильная дорога Чернцово-Красная Звезда (ремонт дороги, ремонт трубопереездов) в Никольском районе Вологодской области | Администрация Никольского района | июнь | сентябрь | Ремонт покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированных участков | км | 2,800 | 1000,000 | 1000,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. Автомобильная дорога Пермас-Липово в Никольском районе Вологодской области | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Восстановление водопропускной способности трубы | длина искуственного сооружения | п/м | 5,000 | 101,180 | 101,180 | 1,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. Замена отдельных звеньев водопропускной трубы на автомобильной дороге подъезд к п. Светлый Ключ в Никольском районе Вологодской области. | Администрация Никольского района | июль | август | Замена отдельных звеньев водопропускной трубы | длина трубы | п/м | 5,000 | 184,876 | 184,876 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.9. Ремонт моста через реку Шарженьга в д. Зеленцово Никольского района Вологодской области | Администрация Никольского района | август | сентябрь | Замена настила, частичная замена прогонов, свай | длина моста | п/м | 65,000 | 165,334 | 165,334 |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание муниципальных автомобильных дорог и мостов | Администрация Никольского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности дорог, обеспечение проезда по муниципальным дорогам | длина содержащихся дорог | км. | 156,300 | 2243,249 | 2243,249 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.Содержание автомобильных дорог сельских поселений | Администрации поселений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 284,730 | 5720,160 | 5720,160 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Аргуновского сельского поселения | Администрация Аргуновского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 25,500 | 510,800 | 510,800 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Завражского сельского поселения | Администрация Завражского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 22,500 | 415,100 | 415,100 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Зеленцовского сельского поселения | Администрация Зеленцовского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 45,000 | 900,200 | 900,200 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Кемского сельского поселения | Администрация Кемского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 27,900 | 522,100 | 522,100 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Краснополянского сельского поселения | Администрация Краснополянского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 64,600 | 1427,760 | 1427,760 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельского поселения Никольского | Администрация Никольского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 80,500 | 1603,600 | 1603,600 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Пермасского сельского поселения | Администрация Пермасского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 20,730 | 340,600 | 340,600 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципального образования город Никольск | Администрация МО г. Никольск | июль | август |  |  | км. | 1,025 | 8770,313 | 0,000 |  | 0,000 | 8682,609 | 0,000 | 87,703 |
| 4.1. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Карла Маркса от ул. Советской до пл. Молодежной в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июнь | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,400 | 4177,488 | 0,000 |  | 0,000 | 4135,713 | 0,000 | 41,775 |
| 4.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Советская между улицами Кузнецова - 25 Октября в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июнь | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,275 | 1639,824 | 0,000 |  | 0,000 | 1623,425 | 0,000 | 16,398 |
| 4.3. Восстановление асфальтно-бетонного покрытия по ул. Заречной в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июнь | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км | 0,350 | 2953,001 | 0,000 |  | 0,000 | 2923,471 | 0,000 | 29,5300 |
| 5. Ремонт автомобильной дороги д. Ирданово к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Администрация Никольского района | август | сентябрь | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 0,839 | 1530,271 | 32,971 |  |  | 1497,300 |  |  |
| 6. Расходы бюджетных ассигнований Дорожного фонда района на выполнение работ согласно п. 5,1,5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.13., 5.14. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Никольского муниципального района | Администрация Никольского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | 167,490 | 167,490 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  | **23203,532** | **11634,229** | **40,120** | **0,000** | **11481,600** | **0,000** | **87,703** |

Приложение 1

к постановлению «Приложение 3

к муниципальной программе

**Финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
|  |  |  | *2016 год* | *2017год* | *2018 год* | *2019 год* | *2020год* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годов | всего, в том числе | **22061,68** | **23203,53** | **20914,81** | **20757,77** | **20757,77** |
| собственные доходы районного бюджета | 10639,98 | 11634,23 | 9954,00 | 11201,00 | 11201,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10989,10 | 11481,60 | 10851,20 | 9461,20 | 9461,20 |
| софинансирование из бюджетов поселений | 111,00 | 87,70 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда | 321,60 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1 | Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений | всего, в том числе | **9668,98** | **7963,41** | **8100,00** | **8100,00** | **8100,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 8388,08 | 7963,41 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 949,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда | 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| софинансирование из бюджетов поселений | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Содержание муниципальных дорог и мостов | всего, в том числе | **3327,33** | **2243,25** | **2700,00** | **2700,00** | **2700,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 2368,03 | 2243,25 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 949,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| софинансирование из бюджетов поселений | 9,59 |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог сельских поселений | всего, в том числе | **6341,65** | **5720,16** | **5400,00** | **5400,00** | **5400,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 6020,05 | 5720,16 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда | 321,60 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений | всего, в том числе | **12392,70** | **15240,12** | **12814,81** | **12657,77** | **12657,77** |
| собственные доходы районного бюджета | **2251,90** | **3670,82** | **1854,00** | **3101,00** | **3101,00** |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10039,39 | 11481,60 | 10851,20 | 9461,20 | 9461,20 |
| софинансирование из бюджетов поселений | 101,41 | 87,70 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
|  | Ремонт муниципальных автомобильных дорог и мостов | всего, в том числе | **2251,90** | **6302,32** | **1154,00** | **2401,00** | **2401,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 2251,90 | 3503,33 | 1154,00 | 2401,00 | 2401,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 2798,99 |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети поселений | всего, в том числе | **10140,80** | **8770,31** | **10960,81** | **9556,77** | **9556,77** |
| собственные доходы районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| софинансирование из бюджетов поселений | 101,41 | 87,70 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10039,39 | 8682,61 | 10851,20 | 9461,20 | 9461,20 |
|  | Расходы бюджетных ассигнований дорожного фонда района на выполнение работ согласно п. 5,1,5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.13.,5.14. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Никольского муниципального района | всего, в том числе | **762,48** | **167,49** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 762,48 | 167,49 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

Приложение 2

к постановлению «Приложение 4

к муниципальной программе

**Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, средств организаций на реализацию целевой муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего: | **22061,68** | **23203,53** | **20914,81** | **20757,77** | **20757,77** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 10989,10 | 11481,60 | 10851,20 | 9461,20 | 9461,20 |
| Районный бюджет | 10639,98 | 11634,23 | 9954,00 | 11201,00 | 11201,00 |
| Бюджет поселений | 111,00 | 87,70 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
| Прочие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда | 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |